2020年6月：组建项目核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

6月5日前召开项目启动会，确定项目模式和成员分工

6月10日前完成需求调研并定义功能优先级

6月15日前完成第一版界面原型

6月20日前确定第一版产品范围；

6月25日前完成主要技术点研究

6月30日前确定下一阶段任务的细化安排；

2020年7月：产品的需求细化、产品设计细化；

7月15日前完成高优先级概要设计，详细设计

7月31日前完成低优先级的概要设计，详细设计

2020年8—9月：组建项目建设团队，进入建设期；

8月完成高优先级功能开发

9月完成低优先级功能开发

2020年10-12月：产品进入测试阶段

10月完成单元测试，集成测试，系统测试

11-12月进行试运行，进入β测试阶段，尽可能广泛的细心商家，学生进行测试。