项目章程

* **项目名称**

票夹

* **项目经理**

张艺玮

* **项目背景**

在各类人群的学习生活中涉及的绝大多数票据类型，如差旅过程中涉及到的票据，家庭生活娱乐中涉及到的票据，对于这些票据需要进行统一分类管理，市场上又缺乏类似可进行记录保存票据的应用软件。

* **项目目标**

建立并运营一个可以自动或手动生成并保存纸质票据或电子票据的记录文档，为个人或家庭提供、贴心、实用、安全、便捷的记账服务，使得日常生活获取更加直观的收支统计的虚拟会计师。

* **项目范围**
  + 票据功能：

在时间线页面按时间倒序查看所有票据  
在详情页查看详细信息,并可查看大图  
在编辑页快速编辑信息及元素  
信息包括:主题,日期,心情,多图,金额,备注  
元素包括:人物,标签,元素  
将票据及相关信息生成长图并分享

* + 拍照功能：

智能相机,自动裁切票据图像,且可以二次手动裁切  
图像  
普通相机,拍照后手动裁切  
从相册上传图片  
从系统相册分享菜单直接添加票据  
-首页3 D Touch快速进入相机

* + 元素：

所有元素都可以绑定到票据上,并按元素分类查看  
添加熟悉的人物,可选择名字和头像  
添加自定义标签,给票据分类  
所有元素均可编辑、删除

* + 实用功能：

每年同一时间都会发出提醒,回忆当年今日  
iCloud备份,保护数据安全  
Face ID/ Touch ID保护隐私

* **进度**
  + 2020．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．3月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．4月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．5月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的工作者和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**